# P2 – Quy trình kĩ thuật & nghiệm thu (bản thuyết trình)

Rút gọn từ bản chi tiết, dùng để lên slide/nói. Số liệu là khoảng tham khảo, nhớ đối chiếu nguồn trước khi trình bày.

## 1. Chuẩn đầu ra (mục tiêu của quy trình)

- Rừng: đước sống ≥ 85%, che phủ ~60%, phòng hộ tốt

- Tôm: giống sạch bệnh, cỡ 25–40 con/kg, không tồn dư kháng sinh

- Kinh tế: có lãi ổn định từ tôm + lâm sản

- Môi trường: nước đạt chuẩn, chu trình dinh dưỡng khép kín

- Chứng nhận: hướng tới VietGAP (TCVN 11892-1), nâng lên ASC / Naturland

## 2. Điều kiện áp dụng

- Vùng ven biển, ngập triều; đất bùn/sét pha

- Nước lợ, độ mặn 10–25‰, không ô nhiễm

- Đất/rừng hợp pháp; rừng ~60–70%, mặt nước ~30–40%

## 3. Chọn giống

| Đối tượng | Lựa chọn |
| --- | --- |
| Đước | Đước đôi; trụ mầm chín, 30–45 cm, cây mẹ khỏe, nguồn gốc rõ |
| Tôm sú | PL12–PL15, PCR âm tính, cơ sở giống có phép; thả 2–5 con/m² |

## 4. Quy trình 6 giai đoạn

| Giai đoạn | Thời gian | Việc chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết kế & làm công trình | T1–5 | Khảo sát, đào mương bao + mương xẻ lòng rừng, lắp cống cấp/xả |
| 2. Trồng đước | Đầu mùa mưa | Cắm trụ mầm ~1×1 m, trồng dặm, chăm sóc năm 1–3 |
| 3. Xử lí mương & nước | 2–4 tuần trước thả | Nạo vét, bón vôi, lọc nước, gây màu nước |
| 4. Thả & nuôi tôm | 4–5 tháng/vụ | Thả giống, lấy nước theo triều, thức ăn tự nhiên là chính, ghi nhật kí |
| 5. Thu hoạch | Cuối vụ | Thu tỉa/thu toàn bộ, bảo quản lạnh, ghi sản lượng |
| 6. Tỉa thưa & khai thác rừng | Năm 6–12 tỉa thưa; 15–25 năm khai thác | Giữ che phủ ~60%, thu cọc/củi, trồng lại |

Chu trình sinh thái: lá đước → mùn bã → vi sinh vật → phiêu sinh/giáp xác → tôm → phân tôm → dinh dưỡng cho đước.

## 5. Nghiệm thu

Cách làm: nghiệm thu theo giai đoạn, đo bằng ô tiêu chuẩn/mẫu đại diện, có biên bản và hồ sơ truy xuất.

| Nhóm | Tiêu chí | Ngưỡng đạt |
| --- | --- | --- |
| Rừng | Tỉ lệ sống, sinh trưởng, che phủ | ≥ 85%; đạt theo tuổi; ~60% |
| Nước | pH, độ mặn, DO | 7,5–8,5; 10–25‰; ≥ 4 mg/L |
| Tôm | Tỉ lệ sống, sản lượng, cỡ | ~50–70%; 200–500 kg/ha/vụ; 25–40 con/kg |
| An toàn | Tồn dư kháng sinh | Không phát hiện |
| Kinh tế | Lợi nhuận, ROI | Dương, đạt mục tiêu nhóm |
| Môi trường | Xả thải, đa dạng sinh học | Không xả nước bẩn; có sinh vật quay lại |

## 6. Tiêu chuẩn đối chiếu

- Lâm nghiệp: Luật Lâm nghiệp 2017; TT 29/2018/TT-BNNPTNT (biện pháp lâm sinh); FSC

- Thủy sản: QCVN 02-19:2014/BNNPTNT; VietGAP TCVN 11892-1:2017

- Quốc tế: ASC, GlobalG.A.P., Naturland

## 7. Rủi ro chính

- Bệnh tôm → giống PCR sạch, giữ nước tốt

- Độ mặn/phèn biến động → điều tiết cống, bón vôi

- Xói lở bờ → giữ băng rừng, gia cố bờ

- Giá tôm biến động → đa dạng hóa, chứng nhận, hợp đồng bao tiêu

## Gợi ý lời trình bày (~2–3 phút)

- Nêu chuẩn đầu ra trước, rồi nói quy trình được thiết kế ngược từ chuẩn đó.

- Đi qua 6 giai đoạn, nhấn mạnh giống sạch và chu trình sinh thái.

- Kết thúc bằng nghiệm thu: đo được, có chuẩn, có hồ sơ.